# Relatório de Conciliação Documental e Técnica do SGP

Comparação entre a baseline 1.0 oficial, a BL-SGP-002, o código atual e as fontes avulsas

AUD-DOC-SGP-2026-07-27 | Versão 1.0 | 27/07/2026 | Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Conclusão executiva

A baseline 1.0 enviada pela responsável é a referência correta para o MVP atual. A BL-SGP-002 de 26/07/2026 contém a direção correta para multiempresa, mas herdava numerações e premissas de uma edição anterior da documentação 1.0. O pacote definitivo corrige essas divergências e separa com clareza implementação atual, próxima entrega e roadmap futuro.

# 2. Evidências técnicas do código

| Evidência | Resultado |
| --- | --- |
| Framework | Laravel 12.64.0; PHP 8.2 ou superior. |
| Banco oficial | .env.example configurado para PostgreSQL; testes usam SQLite em memória. |
| Testes | 93 métodos de teste identificados no código. Não executados nesta revisão por ausência de PHP no ambiente. |
| Perfis globais | Administrador e Usuário. |
| Papéis de projeto | Gerente, Analista de Requisitos, Desenvolvedor, Testador, DBA, Cliente, Validador e Observador. |
| Documentos gerados | Documento de Visão, Lista de Requisitos, Lista de Tarefas e Backlog Consolidado, em DOCX e PDF. |
| Multiempresa | Não implementado no código analisado. |
| Baselines operacionais e IA | Não implementadas no código analisado. |

# 3. Divergências corrigidas

| ID | Divergência | Tratamento definitivo |
| --- | --- | --- |
| D-001 | BL-SGP-002 dizia herdar RN001-RN055, mas a 1.0 oficial termina em RN044, com lacunas. | Intervalos reais registrados; RN045-RN055 reservados; RN056 preservado como início da 2.0. |
| D-002 | BL-SGP-002 dizia herdar RNF001-RNF050, mas a 1.0 oficial possui RNF001-RNF035. | RNF036-RNF050 reservados; RNF051 preservado como início da 2.0. |
| D-003 | Casos de uso da 2.0 herdavam UC001-UC016, mas a 1.0 possui UC001-UC015. | UC016 reservado; UC017 preservado como início da 2.0. |
| D-004 | RN018 de IA marcada como aplicada. | Classificada como diretriz futura, sem teste ou funcionalidade no MVP. |
| D-005 | Dependências de requisitos tratadas como funcionalidade aplicada. | Registradas como preparação física sem fluxo funcional entregue. |
| D-006 | DBA omitido da especificação. | Papel incluído. |
| D-007 | RF082 e RF085 duplicavam a modalidade financeira. | RF085 passou a exigir explicação das quatro dimensões de configuração. |
| D-008 | Testes de nível prometiam habilitar/ocultar módulos futuros. | Nível passa a registrar intenção, explicação e histórico sem presumir módulos. |
| D-009 | Modelo conceitual chamava entidades da 2.0 de implementadas. | Situação corrigida para previstas para implementação. |
| D-010 | sgp.pdf misturava fluxo conceitual e execução atual. | Classificado como histórico, fora da fonte oficial ativa. |

# 4. Recorte definitivo da BL-SGP-002

| Incluído | Futuro ou fora da entrega |
| --- | --- |
| Organizações, vínculos e papéis organizacionais. | Billing, pagamentos, emissão fiscal e assinatura automática. |
| Contexto ativo e isolamento por organization_id. | Instâncias privadas e subdomínios personalizados. |
| Migração do legado e auditoria organizacional. | Gestão completa de contratos, baselines, mudanças e aditivos. |
| Cliente/demandante opcional dentro da organização. | Integração com IA, consumo, sessões e sugestões. |
| Natureza, tratamento financeiro, nível e metodologia. | Declaração automática de conformidade ou nível MPS.BR. |
| Explicações das opções e projetos sem controle monetário. | Sprints, Wiki, atas e demais módulos ainda não incluídos. |

# 5. Observações sobre o pacote de código

O arquivo sgp_bkp(1).zip serviu como evidência de análise, mas não deve ser tratado como pacote limpo de release: ele contém node_modules, banco SQLite local, logs, caches compilados, anexos e documentos gerados. A release deve ser produzida a partir do repositório versionado, respeitando .gitignore e o checklist dos Documentos 12 a 14.

# 6. Decisão recomendada

Adotar exclusivamente este pacote definitivo como fonte documental ativa. Após conferir os arquivos entregues, remover das fontes do projeto os documentos avulsos e pacotes substituídos. Manter o código e o fluxo BPMN fora do conjunto oficial de documentos, usando-os apenas como evidência técnica ou histórico.