# Termo de Consolidação da BL-SGP-001

Referência documental oficial do MVP 1.0.0 e condição de congelamento

BL-SGP-001 | Revisão documental 1.0.2 | 28/07/2026 | Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Declaração

A BL-SGP-001 passa a ser a referência documental oficial do estado implementado do SGP MVP 1.0.0, conforme o código analisado no pacote sgp_bkp(1).zip. Esta revisão corrige inconsistências de classificação e rastreabilidade sem ampliar o escopo funcional do MVP.

# 2. Situação da baseline e da release

| Objeto | Situação |
| --- | --- |
| Baseline documental BL-SGP-001 | Consolidada e aprovada como referência oficial atual. |
| Implementação do MVP | Presente na main e publicada como v1.0.0; 95 testes automatizados e 337 asserções aprovados. |
| Execução automatizada nesta revisão | Concluída após o merge na main, sem falhas. |
| Homologação manual em PostgreSQL | HOM-001 a HOM-034 aprovados; HOM-035 aprovado com ressalva de revalidação no servidor real. |
| Tag/release v1.0.0 | Tag v1.0.0 publicada no commit a5bc837 da branch main. |

# 3. Correções documentais incorporadas

| Tema | Correção |
| --- | --- |
| IA | RN018 classificada como diretriz futura, não implementada. |
| Dependências de requisitos | Reconhecida apenas como preparação física, sem fluxo funcional no MVP. |
| Papéis | Inclusão do papel DBA, existente no código e nos testes. |
| Modelos documentais | Distinção entre versão declarada do modelo e preservação dos documentos gerados. |
| Rastreabilidade | RN018 removida da cobertura funcional do módulo de requisitos. |
| Próxima baseline | BL-SGP-002 separada das evoluções posteriores de Wiki, Sprints, mudanças, contratos e IA. |

# 4. Regra de congelamento

A homologação e a publicação da v1.0.0 encerram formalmente a BL-SGP-001. Esta revisão 1.0.2 registra os resultados nos Documentos 12 e 14 sem alterar o escopo funcional. Qualquer mudança posterior de requisito, regra, estrutura ou escopo deve gerar registro de mudança e nova baseline ou errata formalmente identificada.