|  | SGP Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |

DOCUMENTO 12

# Plano e Registro de Homologação Final

Registro final da homologação do MVP 1.0.0

| Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |
| Versão documental | 1.0.2 |
| Data de referência | 28/07/2026 |
| Situação | Homologação aprovada com ressalva operacional para o ambiente real de produção |

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Objetivo

Registrar a validação final do MVP 1.0.0 e a decisão que autorizou sua publicação.

# 2. Critérios de classificação

| Status | Uso |
| --- | --- |
| Aprovado | Resultado esperado obtido e evidência registrada. |
| Reprovado | Falha reproduzível; registrar severidade e correção. |
| Aprovado com ressalva | Não impede uso, mas exige pendência formal. |
| Não executado | Caso ainda não realizado. |

# 3. Casos de homologação

| ID | Área | Procedimento | Resultado esperado | Resultado / evidência | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOM-001 | Instalação limpa | Executar instalação em PostgreSQL vazio. | Migrations e seeders concluem sem erro. | Instalação controlada concluída em PostgreSQL; migrations e seeders sem erro. | Aprovado |
| HOM-002 | Testes automatizados | Executar php artisan test. | 95 testes e 337 asserções aprovados. | 95 testes e 337 asserções aprovados na main. | Aprovado |
| HOM-003 | Página inicial | Acessar / sem autenticação. | Marca SGP, favicon, textos e botão de acesso. | Marca SGP, favicon, textos e botão de acesso conferidos. | Aprovado |
| HOM-004 | Login válido | Entrar com usuário ativo. | Redireciona ao Dashboard. | Login válido redirecionou ao Dashboard. | Aprovado |
| HOM-005 | Login inválido | Usar senha incorreta e usuário inativo. | Acesso negado. | Senha incorreta e usuário inativo tiveram acesso negado. | Aprovado |
| HOM-006 | Perfil | Alterar nome, e-mail e senha. | Dados salvos; não existe exclusão de conta. | Nome, e-mail e senha alterados; exclusão física indisponível. | Aprovado |
| HOM-007 | Usuários | Cadastrar, editar e desativar. | Conta permanece no banco e perde acesso. | Cadastro, edição e desativação aprovados com preservação da conta. | Aprovado |
| HOM-008 | Clientes | Cadastrar, filtrar, editar e desativar. | Operações e preservação histórica corretas. | Cadastro, filtros, edição e desativação aprovados. | Aprovado |
| HOM-009 | Projeto | Cadastrar com cliente e responsável. | Código PRJ gerado e projeto exibido. | Projeto cadastrado com código PRJ e vínculos corretos. | Aprovado |
| HOM-010 | Equipe | Adicionar papéis múltiplos e encerrar um vínculo. | Permissões e período preservados. | Papéis múltiplos e encerramento de vínculo preservados. | Aprovado |
| HOM-011 | Isolamento | Tentar URL de projeto sem participação. | Acesso bloqueado. | Usuário sem participação teve acesso ao projeto bloqueado. | Aprovado |
| HOM-012 | Requisito | Cadastrar e editar requisito. | Código, versão e histórico corretos. | Requisito cadastrado e editado com versão e histórico. | Aprovado |
| HOM-013 | Filtros de requisitos | Aplicar pesquisa, situação, tipo e prioridade. | Lista coerente. | Pesquisa e filtros retornaram resultados coerentes. | Aprovado |
| HOM-014 | Tarefa | Cadastrar tarefa vinculada e outra sem requisito. | Códigos e vínculos corretos. | Tarefas com e sem requisito foram cadastradas corretamente. | Aprovado |
| HOM-015 | Datas de tarefa | Informar prazo anterior ao início. | Validação rejeita. | Prazo anterior ao início foi rejeitado. | Aprovado |
| HOM-016 | Subtarefa | Criar subtarefa no mesmo projeto e tentar referência inválida. | Somente vínculo válido é aceito. | Subtarefa válida aceita e referência inválida rejeitada. | Aprovado |
| HOM-017 | Kanban | Mover tarefa entre etapas. | Status, posição, conclusão e histórico atualizados. | Movimentação atualizou status, posição, conclusão e histórico. | Aprovado |
| HOM-018 | Configurar Kanban | Alterar nome e ordem com gerente e observador. | Gerente altera; observador não. | Gerente configurou o Kanban; observador permaneceu sem permissão. | Aprovado |
| HOM-019 | Documento de Visão | Preencher informações e gerar DOCX/PDF. | Capa, conteúdo, rodapé e downloads corretos. | Documento de Visão gerado em DOCX/PDF e baixado. | Aprovado |
| HOM-020 | Listas documentais | Gerar Requisitos e Tarefas. | Dados reais e formatação íntegra. | Listas de Requisitos e Tarefas geradas com dados reais. | Aprovado |
| HOM-021 | Backlog Consolidado | Gerar duas vezes. | Agrupamento correto e versão seguinte. | Backlog gerado duas vezes com incremento de versão. | Aprovado |
| HOM-022 | Modelos | Personalizar modelo e gerar. | Personalização aplicada sem quebrar estrutura. | Personalização do modelo aplicada sem perda estrutural. | Aprovado |
| HOM-023 | Comentários | Comentar projeto, requisito e tarefa. | Contexto, autor e horário corretos. | Comentários preservados em projeto, requisito e tarefa. | Aprovado |
| HOM-024 | Anexo válido | Enviar e baixar PDF ou imagem. | Arquivo privado e download autorizado. | Anexo válido armazenado em área privada e baixado. | Aprovado |
| HOM-025 | Anexo inválido | Enviar tipo proibido ou acima do limite. | Upload rejeitado. | Tipo de arquivo proibido rejeitado. | Aprovado |

| ID | Área | Procedimento | Resultado esperado | Resultado / evidência | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOM-026 | Remoção de anexo | Remover como autor e tentar como usuário sem permissão. | Remoção lógica e auditoria corretas. | Interface bloqueou o observador; teste automatizado cobriu o servidor; remoção lógica, deleted_by, histórico e arquivo físico preservados. | Aprovado |
| HOM-027 | Histórico | Consultar e filtrar categorias. | Fontes consolidadas e filtros corretos. | Histórico consolidado e filtros conferidos. | Aprovado |
| HOM-028 | Dashboard | Comparar os oito cards com a base. | Valores e progresso corretos. | Oito indicadores conciliados com a base. | Aprovado |
| HOM-029 | Calendário | Testar mês e filtros. | Eventos visíveis e itens sem planejamento. | Calendário validado com filtros e itens sem planejamento. | Aprovado |
| HOM-030 | Gantt | Consultar tarefas com e sem datas. | Períodos, grupos e atrasos corretos. | Gantt validado com tarefa atrasada e item sem datas. | Aprovado |
| HOM-031 | Responsividade | Validar 1366x768, 1920x1080 e largura móvel. | Sem corte impeditivo ou sobreposição. | Aprovado em 1366x768, 1920x1080 e 390x844. | Aprovado |
| HOM-032 | Navegadores | Validar Firefox e Chromium atuais. | Fluxos críticos funcionam. | Fluxos críticos aprovados no Firefox e em Chromium. | Aprovado |
| HOM-033 | Backup | Gerar dump e copiar arquivos privados. | Conjunto identificado e íntegro. | Dump e arquivos privados gerados com hashes SHA-256. | Aprovado |
| HOM-034 | Restauração | Restaurar em banco e diretório alternativos. | Login, consultas e downloads funcionam. | Banco e arquivos restaurados em ambiente alternativo; login, consultas e downloads aprovados. | Aprovado |
| HOM-035 | Produção segura | Revisar APP_DEBUG, HTTPS, public e permissões. | Checklist integralmente aprovado. | Controles locais aprovados; HTTPS, webroot e permissões serão revalidados no servidor real. | Aprovado com ressalva |

# 4. Registro de execução

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ambiente | Local de homologação e ambiente alternativo de restauração |
| Sistema operacional | Windows 11 |
| PHP | Compatível com PHP 8.2 ou superior; versão exata não registrada |
| PostgreSQL | PostgreSQL local; versão exata não registrada |
| Navegadores | Firefox e navegador Chromium |
| Responsável pela execução | Liliane de Freitas Terra Vieira |
| Início / término | 27/07/2026 a 28/07/2026 |
| Resultado geral | Aprovado com ressalva operacional |
| Pendências | Revalidar HTTPS, webroot e permissões no servidor real de produção (HOM-035) |
| Decisão sobre v1.0.0 | Publicação autorizada; tag v1.0.0 criada no commit a5bc837 da main |