|  | SGP Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |

DOCUMENTO 14

# Registro da Release MVP 1.0.0

Conteúdo, evidências e publicação oficial

| Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |
| Versão documental | 1.0.2 |
| Data de referência | 28/07/2026 |
| Situação | Release v1.0.0 homologada e publicada |

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Identificação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | v1.0.0 |
| Data de preparação | 23/07/2026; publicação em 28/07/2026 |
| Responsável | Liliane de Freitas Terra Vieira |
| Base | Branch main, commit a5bc837; 95 testes e 337 asserções aprovados |
| Banco oficial | PostgreSQL |
| Situação | Homologada com ressalva operacional; tag v1.0.0 publicada |

# 2. Conteúdo da versão

EV-MVP-001: Backlog Consolidado do Projeto

EV-MVP-002: Calendário

EV-MVP-003: Cronograma Gantt básico

EV-MVP-004: Identidade pública do SGP

Gestão de usuários, clientes, projetos, requisitos e tarefas.

Kanban, documentos, comentários, anexos e histórico.

Dashboard, calendário e Gantt básico.

# 3. Correções de pré-release

Remoção da exclusão física de conta pelo próprio usuário.

Página inicial oficial, favicon, título e marca do SGP.

.env.example alinhado ao PostgreSQL e aos anexos.

README, instalação, rotina Git e changelog atualizados.

Exclusão de banco local, logs, caches, uploads e documentos gerados de teste.

# 4. Evidências técnicas

95 testes e 337 asserções aprovados após o merge na branch main.

Compilação Vite concluída.

HOM-001 a HOM-034 aprovados; backup e restauração validados em ambiente alternativo.

Documentação renderizada e inspecionada.

# 5. Publicação oficial

A condição foi cumprida. A homologação foi aprovada com ressalva operacional do HOM-035, o merge foi realizado na main e a tag v1.0.0 foi publicada no commit a5bc837.

# 6. Evoluções posteriores

BL-SGP-002: fundação SaaS multiempresa, isolamento por organização e configuração adaptativa de projetos.

Demais módulos abaixo permanecem em roadmap posterior e não integram automaticamente a BL-SGP-002.

Wiki por projeto

Sprints

Reuniões e atas

Testes internos

Gantt avançado

Riscos e mudanças

Entregas e aceite

Indicadores avançados

IA assistiva