SGP

MTR-SGP-002

# Matriz de Rastreabilidade

Relação entre mudanças, requisitos, regras, dados, casos de uso e testes da BL-SGP-002.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Sistema | Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP) |
| Identificador | MTR-SGP-002 |
| Versão do documento | 2.1 |
| Situação | Revisado e aprovado para implementação |
| Data | 27/07/2026 |
| Responsável | Liliane Freitas |

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

# 1. Escopo

A matriz da BL-SGP-001 permanece como referência para RF001 a RF060. Esta matriz cobre os itens novos e identifica explicitamente o que é futuro.

| Origem | RF | RN | Dados | UC | CT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-001 | RF061-RF064 | RN056, RN066 | Organização | UC017-UC018 | CT-TEN-014 |
| RM-001 | RF065-RF067, RF076-RF078 | RN058-RN061 | Vínculo Organizacional | UC019-UC021 | CT-TEN-011 a 015 |
| RM-001 | RF068-RF069, RF074-RF075 | RN057, RN065, RN067 | organization_id e chaves compostas | Todos os casos | CT-TEN-001 a 010 |
| RM-001 | RF070 | RN063-RN064 | Cliente ou Demandante | UC022-UC023 | CT-MIG-004, CT-MIG-005 |
| RM-001 | RF071 | RN068 | Dados legados | UC026 | CT-MIG-001 a 005 |
| RM-001 | RF072 | RN069 | Arquivos e documentos | UC028 | CT-TEN-006, CT-TEN-007, CT-REG-003 |
| RM-001 | RF073 | RN070 | Auditoria | UC027 | CT-TEN-007, CT-TEN-014 |
| RM-001 | RF079-RF080 | RN056-RN057 | Configurações da organização | UC018 | CT-TEN-014 |
| RM-002 | RF081-RF086 | RN071-RN072 | Configuração do Projeto | UC024-UC025 | CT-CFG-001 a 005 |
| RM-002 | RF087-RF100 | RN073-RN080 | Entidades futuras | Futuro | Futuro |
| RM-003 | RF101-RF116 | RN081-RN090 | Entidades futuras de IA | Futuro | Futuro |

# 2. Cobertura não funcional

| RNF | Evidência esperada |
| --- | --- |
| RNF051-RNF054 | Testes negativos de leitura, escrita, relacionamento e troca de contexto. |
| RNF055 | Tentativa de download e exportação fora do tenant. |
| RNF056 | Eventos de auditoria com organização e ator. |
| RNF057-RNF058 | Backup, relatório de reconciliação, FKs e índices. |
| RNF059 | Suíte automatizada executada no pipeline ou ambiente de teste. |
| RNF060 | Uma base de código atendendo múltiplas organizações. |
| RNF061 | Revisão de acesso, retenção e permissões. |
| RNF062-RNF064 | Critérios documentados para a futura implementação de IA. |
| RNF065-RNF066 | Migrations compatíveis com o ambiente ativo e convenções Laravel. |

# 3. Portões

Nenhum requisito incluído pode permanecer sem caso de uso ou comportamento descrito.

Nenhuma regra crítica de isolamento pode permanecer sem teste negativo.

Itens futuros não podem originar migrations nesta entrega.

A release candidata deve registrar a versão do código e a data de homologação.