SGP

REG-EVOL-SGP

# Registro de Evolução e Controle de Mudanças

Decisões que conduzem a passagem da BL-SGP-001 para a BL-SGP-002.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Sistema | Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP) |
| Identificador | REG-EVOL-SGP |
| Versão do documento | 2.1 |
| Situação | Revisado e aprovado para implementação |
| Data | 27/07/2026 |
| Responsável | Liliane Freitas |

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

# 1. Objetivo

Registrar a origem, a decisão e o impacto das mudanças estruturais identificadas após o congelamento da Baseline 1.0. Este documento substitui a edição anterior do registro de evolução existente no pacote de transição.

# 2. Mudanças registradas

| ID | Mudança | Decisão | Tratamento na BL-SGP-002 | Síntese |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-001 | Fundação SaaS Multiempresa | Aprovada e incluída na BL-SGP-002 | Implementação nesta entrega | Organizações, vínculos, papéis, isolamento, migração e auditoria. |
| RM-002 | Baselines, Mudanças e Impacto Contratual | Aprovada como capacidade do produto | Somente fundações nesta entrega | Configuração adaptativa agora; contratos, baselines e impacto completo em entrega futura. |
| RM-003 | Assistência Inteligente à Gestão e Documentação | Aprovada como evolução | Fora da implementação atual | IA contextual documentada para implementação posterior, iniciando pelo Documento de Visão. |

# 3. RM-001 - Fundação SaaS Multiempresa

A comercialização do SGP como SaaS exige separar o cliente pagante, titular de um espaço de trabalho, do cliente ou demandante de um projeto. A organização passa a ser a raiz obrigatória de todos os dados de negócio.

Criar organização, vínculos e papéis por organização.

Definir contexto organizacional ativo em toda requisição.

Tornar organization_id obrigatório após migração e validação.

Impedir leitura, escrita, relacionamento, exportação e download entre organizações.

Preservar contas globais para participação em mais de uma organização.

Preparar parâmetros e limites comerciais sem implementar cobrança nesta entrega.

# 4. RM-002 - Baselines, Mudanças e Impacto Contratual

A necessidade foi aprovada como diferencial central do produto. Contudo, a BL-SGP-002 implementará somente as fundações necessárias para classificar os projetos. O fluxo completo de contratos, baselines, solicitações, análises, aditivos e projeções ficará para uma entrega própria.

| Dimensão | Valores iniciais | Função |
| --- | --- | --- |
| Natureza da execução | Interno, contratado, misto | Indicar quem executa e para quem. |
| Tratamento financeiro | Não aplicável, custo interno, valor fixo, mensalidade, banco de horas, hora técnica, híbrido | Definir como esforço, custo e preço serão controlados. |
| Nível de gestão | Simplificado, intermediário, completo | Habilitar processos, controles e artefatos. |
| Metodologia | Kanban, Scrum, híbrida, tradicional | Organizar a execução do trabalho. |

# 5. RM-003 - Assistência Inteligente

A IA será um assistente conversacional e contextual inserido nas telas de trabalho, começando pelo Documento de Visão. Ela organizará informações, identificará lacunas e sugerirá textos, requisitos, testes e análises, sempre sob validação humana.

Decisão de escopo: A integração com provedores de IA, sessões, consumo e armazenamento de sugestões não será implementada na BL-SGP-002.

# 6. Decisões arquiteturais

| ID | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| DA-001 | Preservar integralmente a BL-SGP-001. | Histórico confiável. |
| DA-002 | Separar organização SaaS de cliente ou demandante. | Evita ambiguidade e sustenta multiempresa. |
| DA-003 | Manter natureza, finanças, nível e metodologia independentes. | Permite combinações reais de projeto. |
| DA-004 | Não criar tabelas vazias de módulos futuros. | Evita estrutura prematura sem fluxo aprovado. |
| DA-005 | Manter usuários globais com vínculos organizacionais. | Permite participação controlada em mais de uma organização. |
| DA-006 | Aplicar isolamento no servidor e nos testes. | A interface não é fronteira de segurança. |
| DA-007 | Posicionar o SGP como apoio ao MPS.BR. | O sistema gera suporte e evidências, mas não concede nível automaticamente. |
| DA-008 | Separar baseline documental de release de software. | Não declarar implementação antes da homologação. |

# 7. Impactos documentais

| Artefato | Impacto |
| --- | --- |
| Visão | Incluir SaaS, configuração adaptativa, governança de mudanças, IA contextual e apoio ao MPS.BR. |
| Regras e requisitos | Acrescentar RF061 a RF116, RN056 a RN090 e RNF051 a RNF066, distinguindo explicitamente itens incluídos e futuros e preservando intervalos reservados. |
| Modelo e dados | Introduzir Organização e Vínculo Organizacional; tornar cliente opcional no projeto. |
| Casos de uso | Acrescentar fluxos de organização, vínculo, troca de contexto, configuração e migração. |
| Testes | Cobrir isolamento, permissões, migração, arquivos, exportações e configuração adaptativa. |
| Rastreabilidade | Relacionar mudança, requisito, regra, dado, caso de uso, teste e versão. |

# 8. Aprovação

As três mudanças foram reconhecidas como parte da visão do produto. Somente os itens explicitamente marcados como incluídos no Plano da Entrega integram o compromisso técnico imediato da BL-SGP-002.