SGP

PLAN-TRANS-MULTI

# Diagnóstico e Plano de Transição Multiempresa

Estratégia controlada para introduzir organizações sem perder dados existentes.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Sistema | Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP) |
| Identificador | PLAN-TRANS-MULTI |
| Versão do documento | 2.1 |
| Situação | Revisado e aprovado para implementação |
| Data | 27/07/2026 |
| Responsável | Liliane Freitas |

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

# 1. Diagnóstico

A Baseline 1.0 tratava cliente, setor, órgão ou unidade como raiz do projeto e pressupunha vínculo obrigatório. Para o modelo SaaS, esse conceito é insuficiente: o cliente pagante precisa possuir um espaço de trabalho próprio, enquanto o projeto pode ou não ter um demandante externo.

| Situação anterior | Situação aprovada |
| --- | --- |
| Projeto pertence a um cliente. | Projeto pertence obrigatoriamente a uma organização e pode possuir um demandante. |
| Usuário possui perfil global. | Conta é global, mas o papel é definido em cada vínculo organizacional. |
| Administrador pode consultar tudo. | Administrador da organização consulta somente seu espaço; acesso de plataforma será excepcional e auditado. |
| Dados não possuem tenant explícito. | Dados de negócio carregam organization_id e são filtrados no servidor. |
| Campos de projeto misturam decisões. | Natureza, finanças, nível de gestão e metodologia são independentes. |

# 2. Invariantes de segurança

Toda operação de negócio ocorre dentro de uma organização ativa e autorizada.

organization_id é obtido do contexto seguro da sessão, nunca confiado diretamente ao formulário.

Políticas e consultas validam o vínculo antes de acessar dados.

Relacionamentos só aceitam registros da mesma organização.

Arquivos, documentos e exportações repetem a mesma fronteira de autorização.

Trocar a organização ativa invalida dados carregados e permissões do contexto anterior.

Testes automatizados tentam explicitamente atravessar a fronteira entre organizações.

# 3. Sequência de migração

| Etapa | Fase | Ação | Saída esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar | Backup integral, inventário de tabelas, contagens, órfãos, FKs e arquivos. | Relatório pré-migração aprovado. |
| 2 | Criar fundação | Criar organizations e organization_memberships. | Organização inicial e vínculos existentes disponíveis. |
| 3 | Adicionar colunas | Adicionar organization_id como anulável aos dados de negócio. | Código ainda compatível com registros legados. |
| 4 | Preencher dados | Associar registros existentes à organização inicial em transação controlada. | Nenhum registro de negócio sem organização. |
| 5 | Validar | Comparar contagens, órfãos, vínculos e caminhos de arquivos. | Relatório de reconciliação sem divergências críticas. |
| 6 | Aplicar restrições | Tornar chaves obrigatórias, criar FKs, índices e unicidades compostas. | Banco impede inconsistências essenciais. |
| 7 | Ativar contexto | Habilitar middleware, escopos, políticas e validações de organização. | Aplicação opera em modo multiempresa. |
| 8 | Homologar | Executar suíte de isolamento, regressão e configuração adaptativa. | Critérios de aceite atendidos. |

# 4. Valores de migração para projetos existentes

| Campo | Estratégia inicial | Validação |
| --- | --- | --- |
| organization_id | Organização inicial criada para o ambiente existente. | Obrigatório após reconciliação. |
| client_id | Preservar vínculo atual, quando existente; permitir nulo depois. | Nenhum vínculo entre organizações. |
| execution_nature | internal para o próprio SGP, salvo revisão explícita. | Domínio permitido. |
| financial_management_mode | not_applicable para projetos sem cobrança registrada. | Não criar valores monetários fictícios. |
| management_level | Preservar o valor existente. | Sem perda de configuração. |
| methodology | Preservar o valor existente; usar kanban somente quando ausente e confirmado. | Sem sobrescrita silenciosa. |

# 5. Estratégia de retorno

Não remover colunas antigas na mesma janela em que as novas são introduzidas.

Manter backup identificado e testado antes da primeira alteração.

Executar migrations em ambiente de homologação com cópia sanitizada ou controlada dos dados.

Interromper a implantação se houver registros órfãos, divergência de contagem ou falha em testes críticos.

Reverter somente migrations explicitamente reversíveis e restaurar o backup quando a integridade não puder ser garantida.

# 6. Riscos e controles

| Risco | Impacto | Controle |
| --- | --- | --- |
| Vazamento entre organizações | Crítico | Contexto obrigatório, políticas, FKs, testes negativos e revisão de segurança. |
| Dados legados sem organização | Alto | Backfill, relatório de órfãos e NOT NULL somente após validação. |
| Administrador com acesso excessivo | Alto | Papéis por organização e acesso de plataforma excepcional. |
| Arquivos fora do isolamento | Alto | Caminhos por organização e autorização no download. |
| Quebra de fluxos existentes | Médio | Regressão de autenticação, projetos, requisitos, tarefas, documentos e painel. |
| Modelagem prematura de módulos futuros | Médio | Não criar tabelas de contratos, baselines ou IA nesta entrega. |

# 7. Critérios de conclusão

Todos os registros de negócio possuem organization_id válido.

Nenhum teste consegue acessar ou relacionar dados de outra organização.

Troca de organização respeita vínculos e papéis.

Clientes são isolados e opcionais no projeto.

Campos adaptativos do projeto são persistidos e explicados ao usuário.

Fluxos atuais permanecem funcionais.

Evidências de migração e homologação foram arquivadas.