DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO

# Pacote Consolidado de Encerramento Formal

MVP 1.0 do SGP homologado e aprovado

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Documento | ENC-BL-SGP-001-2026-07-28 |
| Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| Baseline | BL-SGP-001 - MVP 1.0 |
| Revisão suplementar | 1.0.3 |
| Ambiente homologado | Produção no Laravel Cloud |
| Commit implantado | 16a3e37 |
| Responsável | Liliane de Freitas Terra Vieira |
| Data | 28/07/2026 |
| Situação | Homologado e aprovado sem ressalvas |

Decisão: O MVP 1.0 atende aos critérios de aceite da BL-SGP-001. Os 35 casos de homologação foram aprovados, incluindo o HOM-035 no ambiente real de produção.

# 1. Finalidade

Este pacote formaliza o encerramento do ciclo de desenvolvimento e homologação do MVP 1.0 do SGP. Ele registra a decisão final, consolida os resultados de teste, referencia as evidências de produção e define a condição de congelamento da BL-SGP-001.

O documento complementa os itens 12, 14 e 15 da baseline. Não amplia o escopo funcional aprovado, não incorpora capacidades da BL-SGP-002 e não altera retroativamente a tag histórica v1.0.0.

# 2. Decisão executiva

Aprovação final: MVP 1.0 homologado e aprovado sem ressalvas, sem falha impeditiva, crítica ou alta em aberto.

| Dimensão | Decisão |
| --- | --- |
| Escopo | O escopo controlado da BL-SGP-001 foi aceito, incluindo RF001 a RF060, com RF003 explicitamente não entregue no MVP, e EV-MVP-001 a EV-MVP-004. |
| Homologação | HOM-001 a HOM-035 aprovados. Resultado geral: 35 de 35 casos, equivalentes a 100%. |
| Release operacional | O commit 16a3e37, efetivamente implantado no ambiente de produção, é a referência técnica desta aprovação. |
| Versionamento | A tag v1.0.0 permanece vinculada ao commit histórico a5bc837. Recomenda-se registrar o commit 16a3e37 como v1.0.1, sem mover ou sobrescrever a tag anterior. |
| Próxima baseline | A BL-SGP-002 permanece aprovada para implementação, porém ainda não está implementada nem homologada. |

# 3. Configuração homologada

| Componente | Configuração |
| --- | --- |
| Aplicação | Laravel 12.64; ambiente production |
| PHP | 8.4 |
| Node.js | 24, utilizado no build do frontend |
| Banco | Laravel Serverless PostgreSQL 18, cluster sgp-db |
| Arquivos | Laravel Object Storage privado, bucket sgp-production-files, disco lógico s3 |
| URL | https://sgp-production-sfsbdt.laravel.cloud |
| Segurança | APP_DEBUG=false; HTTPS ativo; ponto de entrada public/index.php |
| Persistência | Conta administrativa e autenticação preservadas após novo deploy |
| Commit | 16a3e37 |

# 4. Resultado consolidado dos testes

| Indicador | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Testes automatizados | 95 aprovados | 337 asserções; nenhuma falha registrada |
| Casos de homologação manual | 35 aprovados | HOM-001 a HOM-035 |
| Casos reprovados | 0 | Nenhum |
| Casos com ressalva | 0 | Nenhum |
| Taxa de aprovação | 100% | Portão de qualidade atendido |

# 5. Registro final dos casos de homologação

O resultado completo, com procedimento, resultado esperado, resultado obtido e referência de evidência, está na planilha 03 - Matriz Final de Homologação. O quadro abaixo funciona como índice formal.

| ID | Área | Status |
| --- | --- | --- |
| HOM-001 | Instalação limpa | Aprovado |
| HOM-002 | Testes automatizados | Aprovado |
| HOM-003 | Página inicial | Aprovado |
| HOM-004 | Login válido | Aprovado |
| HOM-005 | Login inválido | Aprovado |
| HOM-006 | Perfil | Aprovado |
| HOM-007 | Usuários | Aprovado |
| HOM-008 | Clientes | Aprovado |
| HOM-009 | Projeto | Aprovado |
| HOM-010 | Equipe | Aprovado |
| HOM-011 | Isolamento | Aprovado |
| HOM-012 | Requisito | Aprovado |
| HOM-013 | Filtros de requisitos | Aprovado |
| HOM-014 | Tarefa | Aprovado |
| HOM-015 | Datas de tarefa | Aprovado |
| HOM-016 | Subtarefa | Aprovado |
| HOM-017 | Kanban | Aprovado |
| HOM-018 | Configurar Kanban | Aprovado |
| HOM-019 | Documento de Visão | Aprovado |
| HOM-020 | Listas documentais | Aprovado |
| HOM-021 | Backlog Consolidado | Aprovado |
| HOM-022 | Modelos | Aprovado |
| HOM-023 | Comentários | Aprovado |
| HOM-024 | Anexo válido | Aprovado |
| HOM-025 | Anexo inválido | Aprovado |
| HOM-026 | Remoção de anexo | Aprovado |
| HOM-027 | Histórico | Aprovado |
| HOM-028 | Dashboard | Aprovado |
| HOM-029 | Calendário | Aprovado |
| HOM-030 | Gantt | Aprovado |
| HOM-031 | Responsividade | Aprovado |
| HOM-032 | Navegadores | Aprovado |
| HOM-033 | Backup | Aprovado |
| HOM-034 | Restauração | Aprovado |
| HOM-035 | Produção segura | Aprovado |

# 6. Evidências do HOM-035 - Produção segura

A ressalva operacional existente na publicação histórica foi encerrada após a implantação real. As evidências confirmam recursos persistentes, migrations concluídas, criação da administradora, autenticação, persistência entre deploys e checklist técnico integralmente aprovado.

| Controle | Resultado confirmado |
| --- | --- |
| Ambiente | app()->environment() = "production" |
| Depuração | config('app.debug') = false |
| HTTPS | APP_URL utiliza HTTPS |
| Disco padrão | config("filesystems.default") = "s3" |
| Escrita operacional | storage e bootstrap/cache graváveis |
| Ponto de entrada | public/index.php presente |
| Persistência | conta administrativa e login preservados após redeploy |

# 7. Não conformidades, riscos e observações

| Item | Tratamento | Classificação |
| --- | --- | --- |
| Não conformidades impeditivas | Nenhuma. | Encerrado |
| RF003 - recuperação pública de senha | Não entregue e explicitamente fora do escopo aceito do MVP. | Não bloqueia |
| Backups automáticos do banco Dev | A configuração Dev não possui backup automático. Antes do uso com dados reais de clientes, ativar política de backup compatível. | Pós-homologação |
| Custos e disponibilidade | Manter monitoramento de consumo e limite de gastos; reavaliar o tamanho do banco quando o uso crescer. | Pós-homologação |
| BL-SGP-002 | Fundação SaaS multiempresa ainda não implementada nem homologada. | Próximo ciclo |
| MPS.BR | O SGP pode apoiar processos e evidências, mas esta homologação não representa certificação ou nível MPS.BR. | Nota de posicionamento |

# 8. Congelamento e transição

| Objeto | Ação de governança |
| --- | --- |
| BL-SGP-001 | Congelada como referência do MVP 1.0 homologado. Mudanças de requisito, regra, arquitetura ou escopo exigem registro formal. |
| Documentos 12, 14 e 15 | Este pacote registra a atualização de situação sem reescrever silenciosamente os documentos congelados. |
| Release v1.0.1 | Associar ou conferir a tag no commit 16a3e37 e publicar as notas da correção operacional. |
| BL-SGP-002 | Iniciar em branch própria, com rastreabilidade separada e sem alteração retroativa da v1.0.0. |
| Evidências | Manter o pacote, a planilha e o manifesto SHA-256 junto aos registros oficiais do projeto. |

# 9. Termo de homologação e aprovação

Na qualidade de responsável pelo produto, pela análise de requisitos e pela execução da homologação, declaro que o MVP 1.0 do SGP foi testado conforme o roteiro da BL-SGP-001 e apresentou os resultados esperados. Aprovo o encerramento do ciclo sem ressalvas e autorizo o congelamento da baseline, o registro da release operacional homologada e a abertura do próximo ciclo de evolução.

Resultado: HOMOLOGADO E APROVADO SEM RESSALVAS em 28 de julho de 2026.

____________________________________________________________

Liliane de Freitas Terra Vieira

Responsável pelo produto e pela homologação

Data: 28/07/2026

# Apêndice A - Índice de evidências

| Código | Evidência | Vínculo |
| --- | --- | --- |
| EV-HOM-GERAL-001 | Declaração final da responsável pela homologação | HOM-001 a HOM-034 |
| EV-AUTO-001 | Registro consolidado da suíte: 95 testes e 337 asserções aprovados | HOM-002 |
| EV-HOM-035-001 | EV-HOM-035-001_Recursos-Conectados-e-Deploys.png | HOM-035 |
| EV-HOM-035-002 | EV-HOM-035-002_Deploy-Concluido-Parte-1.png | HOM-035 |
| EV-HOM-035-003 | EV-HOM-035-003_Criacao-Primeira-Administradora.png | HOM-035 |
| EV-HOM-035-004 | EV-HOM-035-004_Login-Administradora.png | HOM-035 |
| EV-HOM-035-005 | EV-HOM-035-005_Checklist-Producao-Segura.png | HOM-035 |

## EV-HOM-035-001

Ambiente de produção com aplicação, PostgreSQL, Object Storage privado e implantações concluídas.

Figura - EV-HOM-035-001_Recursos-Conectados-e-Deploys.png

## EV-HOM-035-002

Registro do deploy com build finalizado e comandos de implantação executados.

Figura - EV-HOM-035-002_Deploy-Concluido-Parte-1.png

## EV-HOM-035-003

Comando de criação da primeira administradora concluído com sucesso.

Figura - EV-HOM-035-003_Criacao-Primeira-Administradora.png

## EV-HOM-035-004

Login da administradora e carregamento do painel em produção.

Figura - EV-HOM-035-004_Login-Administradora.png

## EV-HOM-035-005

Checklist técnico: production, debug false, HTTPS, disco s3, escrita operacional e public/index.php.

Figura - EV-HOM-035-005_Checklist-Producao-Segura.png

# Apêndice B - Fontes documentais

| Fonte | Documento | Uso |
| --- | --- | --- |
| BL-SGP-001 | consolidado-BL-SGP-001_MVP-1.0.0.pdf | Documentos 00, 05, 12, 13, 14 e 15 |
| BL-SGP-002 | consolidado-BL-SGP-002_Fundacao-SaaS.pdf | Próxima baseline, ainda não implementada |
| Governança | Catálogo Mestre de Governança Documental do SGP | Precedência, versionamento e congelamento |
| Conciliação | Relatório de Conciliação Documental e Técnica do SGP | Separação entre MVP, fundação SaaS e roadmap |
| Código | README, CHANGELOG e registros técnicos da release | v1.0.0 histórica; suíte de 95 testes e 337 asserções |
| Sessão de homologação | Registros de implantação e validação de 28/07/2026 | Commit 16a3e37 e HOM-035 |

Os Guias MPS.BR 2024 e a planilha de indicadores foram mantidos como referências externas de evolução. Eles não são evidência de certificação do SGP ou da organização responsável.