DOCUMENTO DE ENCERRAMENTO

Termo de Homologação e Encerramento

BL-SGP-003 · Engenharia Documental Adaptativa · Release v3.0.0

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Sistema | SGP · Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| Identificador | ENC-SGP-003 |
| Versão do documento | Revisão 1.0 do encerramento |
| Situação | Homologação funcional aprovada; publicação técnica pendente |
| Data | 30/08/2026 |
| Responsável | Liliane de Freitas Terra Vieira |

DECISÃO: os percursos P01 a P09 estão aprovados. A release v3.0.0 está autorizada a seguir para validação final, merge na main e deploy. O congelamento técnico será efetivado somente após o registro do commit implantado, da tag e das evidências de produção.

# 1. Finalidade

Este termo consolida a homologação funcional da BL-SGP-003, registra a candidata final v3.0.0 e define as condições objetivas para a promoção à branch main, a publicação no Laravel Cloud e o congelamento da baseline.

# 2. Resultado consolidado

| Controle | Resultado |
| --- | --- |
| Suíte automatizada | 367 testes aprovados e 1.473 asserções |
| Homologação funcional | P01 a P09 aprovados pela responsável do produto |
| Comunicação | SMTP real e recebimento confirmados |
| Recuperação de acesso | Link público, senha temporária e troca obrigatória aprovados |
| Auditoria | Trilha global e trilha organizacional aprovadas |
| Falha impeditiva conhecida | Nenhuma informada no encerramento funcional |

# 3. Cobertura por pacote

| Pacote | Escopo homologado | Situação |
| --- | --- | --- |
| P01 | Iniciativas e ciclo de vida | Aprovado |
| P02 | Aplicabilidade e governança proporcional | Aprovado |
| P03 | Jornada comercial opcional | Aprovado |
| P04 | Artefatos, revisões e publicações | Aprovado |
| P05 | Conversão e incorporação ao projeto | Aprovado |
| P06 | Contratos e baselines de projeto | Aprovado |
| P07 | Mudanças e análise de impacto | Aprovado |
| P08 | Testes, evidências e rastreabilidade | Aprovado |
| P09 | SMTP, recuperação de acesso e auditoria global | Aprovado |
| P10 | Release, publicação e congelamento | Em execução |

# 4. Condições para o selo final

| Etapa | Condição |
| --- | --- |
| 1 | Aplicar a candidata P10 e repetir a suíte integral, o build e git diff --check. |
| 2 | Promover por pull request aprovado e registrar o SHA resultante na main. |
| 3 | Executar deploy e migrations no Laravel Cloud sem erro impeditivo. |
| 4 | Validar Managed Queue ou worker, SMTP, persistência privada e logs sanitizados. |
| 5 | Executar smoke test dos fluxos críticos no ambiente publicado. |
| 6 | Criar a tag v3.0.0 somente no commit efetivamente implantado. |
| 7 | Regenerar o manifesto SHA-256 e completar este termo com as evidências reais. |

# 5. Campos de publicação

| Campo | Registro final |
| --- | --- |
| Commit da main | PENDENTE |
| Tag | PENDENTE |
| Data e hora do deploy | PENDENTE |
| Ambiente e URL | PENDENTE |
| Migrations | PENDENTE |
| Fila | PENDENTE |
| Persistência | PENDENTE |
| Logs | PENDENTE |
| Decisão final | PENDENTE |

# 6. Limites e evolução futura

A identidade visual atual foi preservada na v3.0.0. A reformulação visual e as decisões decorrentes da preparação comercial ficam registradas como matéria para análise da BL-SGP-004, sem compromisso automático de implementação.

O SGP pode apoiar a operacionalização de processos, a rastreabilidade e a produção de evidências úteis em uma jornada de melhoria e avaliação MPS.BR. O uso da ferramenta não certifica a organização nem atribui nível de maturidade.

# 7. Regra de congelamento

Depois do selo final, a tag v3.0.0 não poderá ser movida. Correções posteriores exigem novo commit e nova versão. Mudança material de requisito, regra, arquitetura ou escopo exige registro de mudança e baseline de destino. Os artefatos históricos permanecem preservados.

# 8. Aprovação

Aprovação funcional registrada em 30/08/2026.

____________________________________________

Liliane de Freitas Terra Vieira

Responsável pelo produto e pela homologação

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.