|  | SGP Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |

DOCUMENTO 05

# Plano de Projeto do MVP

Escopo, entregas, critérios e encerramento

| Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |
| Versão documental | 1.0.0 |
| Data de referência | 23/07/2026 |
| Situação | Atualizado para a release MVP 1.0.0 |

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Objetivo do plano

Formalizar o fechamento do MVP 1.0 e impedir expansão de escopo durante a homologação final.

# 2. Entregas concluídas

Base Laravel, PostgreSQL e autenticação.

Usuários, clientes, projetos e equipe.

Requisitos, tarefas, Kanban e histórico.

Documentos, comentários e anexos.

Dashboard, calendário, Gantt e identidade visual.

93 testes automatizados e documentação de release.

# 3. Linha de base técnica

| Componente | Versão |
| --- | --- |
| Laravel | 12.64.0 |
| PHPWord | 1.4.0 |
| Dompdf | 3.1.6 |
| Tailwind CSS | 3.4.19 |
| Alpine.js | 3.15.12 |
| Vite | 7.3.6 |
| PHP | 8.2 ou superior |
| Banco | PostgreSQL |

# 4. Estratégia de fechamento

Aplicar correções de pré-release.

Executar os 93 testes automatizados.

Instalar ou atualizar em PostgreSQL controlado.

Executar o roteiro manual por perfil.

Registrar evidências e corrigir falhas impeditivas.

Aprovar a homologação e criar a tag v1.0.0.

# 5. Critérios de aceite

Nenhuma falha impeditiva ou alta em aberto.

Permissões, downloads privados e isolamento aprovados.

Banco reconstruído por migrations e seeders.

Backup e restauração testados.

Página inicial, login, favicon e navegação identificados como SGP.

Documentos oficiais coerentes com código e banco.

# 6. Próxima versão

Wiki por projeto

Sprints

Reuniões e atas

Testes internos

Gantt avançado

Riscos e mudanças

Entregas e aceite

Indicadores avançados

IA assistiva