|  | SGP Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |

DOCUMENTO 12

# Plano e Registro de Homologação Final

Roteiro integrado da release candidata

| Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software |
| --- | --- |
| Versão documental | 1.0.0 |
| Data de referência | 23/07/2026 |
| Situação | Aguardando execução no ambiente PostgreSQL |

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

# 1. Objetivo

Validar a release candidata de ponta a ponta antes da criação da tag v1.0.0.

# 2. Critérios de classificação

| Status | Uso |
| --- | --- |
| Aprovado | Resultado esperado obtido e evidência registrada. |
| Reprovado | Falha reproduzível; registrar severidade e correção. |
| Aprovado com ressalva | Não impede uso, mas exige pendência formal. |
| Não executado | Caso ainda não realizado. |

# 3. Casos de homologação

| ID | Área | Procedimento | Resultado esperado | Resultado / evidência | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOM-001 | Instalação limpa | Executar instalação em PostgreSQL vazio. | Migrations e seeders concluem sem erro. |  | Não executado |
| HOM-002 | Testes automatizados | Executar php artisan test. | 93 testes aprovados. |  | Não executado |
| HOM-003 | Página inicial | Acessar / sem autenticação. | Marca SGP, favicon, textos e botão de acesso. |  | Não executado |
| HOM-004 | Login válido | Entrar com usuário ativo. | Redireciona ao Dashboard. |  | Não executado |
| HOM-005 | Login inválido | Usar senha incorreta e usuário inativo. | Acesso negado. |  | Não executado |
| HOM-006 | Perfil | Alterar nome, e-mail e senha. | Dados salvos; não existe exclusão de conta. |  | Não executado |
| HOM-007 | Usuários | Cadastrar, editar e desativar. | Conta permanece no banco e perde acesso. |  | Não executado |
| HOM-008 | Clientes | Cadastrar, filtrar, editar e desativar. | Operações e preservação histórica corretas. |  | Não executado |
| HOM-009 | Projeto | Cadastrar com cliente e responsável. | Código PRJ gerado e projeto exibido. |  | Não executado |
| HOM-010 | Equipe | Adicionar papéis múltiplos e encerrar um vínculo. | Permissões e período preservados. |  | Não executado |
| HOM-011 | Isolamento | Tentar URL de projeto sem participação. | Acesso bloqueado. |  | Não executado |
| HOM-012 | Requisito | Cadastrar e editar requisito. | Código, versão e histórico corretos. |  | Não executado |
| HOM-013 | Filtros de requisitos | Aplicar pesquisa, situação, tipo e prioridade. | Lista coerente. |  | Não executado |
| HOM-014 | Tarefa | Cadastrar tarefa vinculada e outra sem requisito. | Códigos e vínculos corretos. |  | Não executado |
| HOM-015 | Datas de tarefa | Informar prazo anterior ao início. | Validação rejeita. |  | Não executado |
| HOM-016 | Subtarefa | Criar subtarefa no mesmo projeto e tentar referência inválida. | Somente vínculo válido é aceito. |  | Não executado |
| HOM-017 | Kanban | Mover tarefa entre etapas. | Status, posição, conclusão e histórico atualizados. |  | Não executado |
| HOM-018 | Configurar Kanban | Alterar nome e ordem com gerente e observador. | Gerente altera; observador não. |  | Não executado |
| HOM-019 | Documento de Visão | Preencher informações e gerar DOCX/PDF. | Capa, conteúdo, rodapé e downloads corretos. |  | Não executado |
| HOM-020 | Listas documentais | Gerar Requisitos e Tarefas. | Dados reais e formatação íntegra. |  | Não executado |
| HOM-021 | Backlog Consolidado | Gerar duas vezes. | Agrupamento correto e versão seguinte. |  | Não executado |
| HOM-022 | Modelos | Personalizar modelo e gerar. | Personalização aplicada sem quebrar estrutura. |  | Não executado |
| HOM-023 | Comentários | Comentar projeto, requisito e tarefa. | Contexto, autor e horário corretos. |  | Não executado |
| HOM-024 | Anexo válido | Enviar e baixar PDF ou imagem. | Arquivo privado e download autorizado. |  | Não executado |
| HOM-025 | Anexo inválido | Enviar tipo proibido ou acima do limite. | Upload rejeitado. |  | Não executado |
| HOM-026 | Remoção de anexo | Remover como autor e tentar como usuário sem permissão. | Remoção lógica e auditoria corretas. |  | Não executado |
| HOM-027 | Histórico | Consultar e filtrar categorias. | Fontes consolidadas e filtros corretos. |  | Não executado |
| HOM-028 | Dashboard | Comparar os oito cards com a base. | Valores e progresso corretos. |  | Não executado |
| HOM-029 | Calendário | Testar mês e filtros. | Eventos visíveis e itens sem planejamento. |  | Não executado |
| HOM-030 | Gantt | Consultar tarefas com e sem datas. | Períodos, grupos e atrasos corretos. |  | Não executado |
| HOM-031 | Responsividade | Validar 1366x768, 1920x1080 e largura móvel. | Sem corte impeditivo ou sobreposição. |  | Não executado |
| HOM-032 | Navegadores | Validar Firefox e Chromium atuais. | Fluxos críticos funcionam. |  | Não executado |
| HOM-033 | Backup | Gerar dump e copiar arquivos privados. | Conjunto identificado e íntegro. |  | Não executado |
| HOM-034 | Restauração | Restaurar em banco e diretório alternativos. | Login, consultas e downloads funcionam. |  | Não executado |
| HOM-035 | Produção segura | Revisar APP_DEBUG, HTTPS, public e permissões. | Checklist integralmente aprovado. |  | Não executado |

# 4. Registro de execução

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ambiente |  |
| Sistema operacional |  |
| PHP |  |
| PostgreSQL |  |
| Navegadores |  |
| Responsável pela execução |  |
| Início / término |  |
| Resultado geral |  |
| Pendências |  |
| Decisão sobre v1.0.0 |  |